附件2

国土空间规划提升行动方案工程项目明细表

| 序号 | 重点任务 | 项目名称 | 建设内容 | 时间安排 | 投资概算及主体（万元） | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高水平编制国土空间总体规划 | 《潍坊市国土空间总体规划 (2020-2035年)》 | 落实“多规合一”，编制国土空间总体规划，扎实做好国土资源“三调”、国土空间规划 “双评价”等基础性工作，科学谋划城市发展定位，划定“三区三线”，建立国土空间规划“一张图”。 | 2019年，完成国土资源“三调”，形成规划初步成果； 2020年，形成总规报批成果。 | 市级财政2513 | 市自然资源和规划局 市委政研室 市政府研究室 市国土空间规划编制工作领导小组成员单位 |  |
| 2 | 高标准推进“四大板块”规划策划 | “四大板块”选址及规划设计 | 完成中央商务区、中央创新区、中央休闲区、市民中心”四大板块”选址，并启动各板块规划设计。 | 2019年，完成”四大板块”规划选址论证； 2020年，启动并完成中央商务区、中央休闲区规划设计，启动相关专项设计；完成富华片区改造规划设计，适时启动拆迁改造建设； 2021年，启动中央商务区基础设施和相关配套设施建设，完成富华片区改造，中央休闲体系、中央创新区初具规模。 | 市级财政3300 | 市自然资源和规划局 市住建局 市文化和旅游局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |
| 3 | 优化城市空间功能布局 | 优化《城市中心体系空间布局发展规划》 | 结合功能板块选址，进一步优化完善城市中心体系，明确城市中心、次中心、地区中心。 | 2019年，完成规划方案优化完善。 | 市级财政 260 | 市自然资源和规划局 |  |
| 4 | 提升城市文化韵味 | 编制《十笏园、坊茨小镇、松园子历史文化街区整治设计》 | 编制《十笏园、坊茨小镇、松园子历史文化街区整治设计》，调整历史街区范围，提出街区整治具体措施。 | 2019年，形成《十笏园、坊茨小镇、松园子历史文化街区整治设计》报批成果。 | 市级财政 450 | 市自然资源和规划局 市住建局 市文化和旅游局 潍城区政府 坊子区政府 |  |
| 5 | 建设美丽宜居公园城市 | 推进口袋公园和城市绿道建设 | 加强城市自然生态环境修复治理，推进城区外围郊野公园、中心城区河道绿廊、城市公园、口袋公园建设，畅通沿河绿道，构建“一环两横四纵多廊道多节点”中心城市生态体系。 | 2019年，建设口袋公园111处； 2020年，打通白浪河、虞河、张面河、浞河沿河绿道； 2021年前，形成完善的城市绿道系统。 | 市区两级财政共同投资10000 | 市自然资源和规划局 市住建局 市城管局 各区政府 市属各开发区管委会 |  |